Главе управы

района Текстильщики

А.В. Осадчему

Отчёт о проделанной работе с момента создания

ГБУ «Жилищник района Текстильщики»

Всего в районе 306 объектов, общей площадью 2 463,4 тыс. кв.м.

На основании постановления Правительства Москвы № 146-ПП от 14.03.2013г. с 01.01.2014г. был создан  ГБУ «Жилищник района Текстильщики».

В 2014г. ГБУ «Жилищник района Текстильщики» осуществлял следующие основные виды деятельности:

1. Управление 288 многоквартирными домами площадью 1 528,33 тыс.кв.м., что составляет 96% от общего количества домов в районах.

2. Содержание 191 дворовых территорий площадью 1 475,2 тыс.кв.м.

3. Комплексное содержание 18 объектов дорожного хозяйства 3 и 4  категорий на площади 186,8 тыс.кв.м.

4. Содержание объектов озеленения II категории - 31 объект на площади 599,6 тыс.кв.м.

5. Техническое содержание  общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности – 7 объектов.

6. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной  услугой отопления  нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы на площади 17 429,7 кв.м.

7. Благоустройство дворовых территорий – 14 дворов.

8. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, подведомственным  Департаменту образования города Москвы  - на площади – 32 877 кв.м.

9. Обеспечение эксплуатации и функционирования  объединенных диспетчерских служб – 6 ОДС и 1 РДС.

10. Обустройство быстровозводимых модульных конструкций  и технологическое присоединение  к ним  - 1 объект (ул. Грайвороновская, вл.6).

Общий годовой оборот ГБУ «Жилищник района Текстильщики» за 2014 год составил  688 698,5 тыс.руб., из них:

- 227 631,5 тыс.руб. - поступление средств в рамках государственного задания.

-  89 931,4 тыс. руб., поступление средств в рамках целевых субсидий ( на содержание и текущий ремонт МКД - 73 993,2 тыс.руб тыс. руб. и на обустройство быстровозводимых модульных конструкций  и технологическое присоединение  к ним – 15 938,2 тыс. руб.

- 368 270,4 тыс.руб. - доходы от эксплуатации и текущего ремонта МКД.

- 2 865,2 тыс.руб. -  прочие доходы.

- Обращения граждан.

С 01.01.2014г. в адрес ГБУ «Жилищник района Текстильщики» поступило всего 837 обращений граждан, из них: 398 обращений по текущей эксплуатации и ремонту МКД, 439 по содержанию и ремонту дворовых территорий. Все обращения рассматриваются в установленный срок с последующей подготовкой ответа в адрес заявителя.

2. Ремонт подъездов.

В 2014 году за счет текущего ремонта был выполнен ремонт в 195 подъездах.

В 2015 году текущий ремонт подъездов запланирован в 121 подъезде.

На 01.03.15г. необходимо предъявить к сдаче 44 подъезда.

По состоянию на 17.02.2015г. в МЖИ г.Москвы подписаны акты открытия по всем 121 подъезду. В настоящее  время в работе 44 подъезда.

Ежедневно проводятся мероприятия по соблюдению требований безопасности (закрытие и опечатывание) технических помещений в жилищном фонде района.

3. Капитальный ремонт МКД.

В 2014 году в районе было капитально отремонтировано 14 жилых строений.

По программе СЭРР было отремонтировано 7 жилых строений.

Были произведены следующие виды работ:

- замена системы ЦО (подвал) – 4 строения;

- ремонт кровли - 11 строений;

- замена системы ГВС и ХВС – 2 строения;

- замена лифтов – 1 строение.

| № п/п | Адрес | Исполнитель | Заказчик | Вид работ | % выполнения | Кол-во рабочих | Начало и окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волжский бул-р, д. 14 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт мягкой кровли | 98% | оформление документ | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 2 | Волжский бул-р, дом 50/26 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 3 | Волгоградский пр-т, д. 57 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 4 | Грайвороново кв-л 90а, к. 6а | ООО "Снежный барс" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | замена системы ЦО (подвал) | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 5 | Люблинская ул., д. 19 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | замена системы ЦО (подвал и чердак) | 100% | сдан | с 10.01.2014г по 25.08.2014 |
| 6 | Малышева ул., д.17/14 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | замена системы ЦО (подвал) | 100% | сдан | с 10.01.2014г по 25.08.2014 |
| 7 | 1-я Текстильщиков, д. 8 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт мягкой кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 8 | 1-я Текстильщиков, д. 9 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт мягкой кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 9 | 7-я Текстильщиков, д. 7, к. 4 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 98% | оформление документ | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 10 | 7-я Текстильщиков, д. 9 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 11 | 7-я. Текстильщиков, д. 11 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 12 | 7-я Текстильщиков, д. 13 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 13 | 8-я Текстильщиков, д.7б | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | замена систем ГВС,ХВС (отказ жителей от замены стояков, только по подвалу) | 100% | сдан | с 10.01.2014г по 25.08.2014 |
| 14 | Юных Ленинцев ул., д. 5 | ООО "Твинс-Сервис" | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | ремонт мягкой кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.08.2014 |
| 15 | Грайвороновская ул., д. 15 |  | ГКУ "УКРиС" ДКР | замена лифтов | 100% | сдан | с 01.10.2014г. |
| 16 | Саратовская ул., д. 14/1 | ООО "БААС-Сервис" | Управа района Текстильщики | ремонт металлической кровли | 100% | сдан | с 01.04.2014г по 25.06.2014 |
| 17 | 8-я Текстильщиков, д. 1 | ООО "БААС-Сервис" | Управа района Текстильщики | центральное отопление горячее водоснабжение холодное водоснабжение | 100% | сдан | с 25.03.2014г по 28.05.2014 |

В 2015 году предполагается произвести капитальный ремонт  Департаментом Капитального ремонта г. Москвы по 16 жилым строениям,  ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б» по 6  жилым строениям, титульные списки по данным организациям  на капитальный ремонт  отсутствуют.

4. Благоустройство дворовых территорий.

Всего в районе 193 дворовых территории общей площадью  2 175,2 тыс. кв.м. Убираемая площадь: лето - 1 475, 2 тыс. кв.м, зима – 570,3 тыс. кв.м.

Весеннее благоустройство

С февраля 2014г. район  традиционно приступил к весеннему благоустройству. Сроки выполнения основных весенних благоустроительных работ на территориях с 1 по 30 апреля 2014г.

Проведены работы промывка фасадов, ремонт ограждений,  кронирование деревьев, покраске ограждений и цоколей, уборке мусора ремонту и покраске МАФ, текущему ремонту асфальто-бетонного покрытия, текущему ремонту резинового покрытия на детских площадках.

Программа «Жилище». Дворовые территории

По программе «Жилище» на 2014 год  запланировано благоустройство 14 дворовых территорий. Сумма бюджетных средств выделенных на благоустройство составляет  39104,62 тыс. руб. При этом средняя стоимость одной дворовой территории составляет 2793,19 тыс. руб.

По 14 дворовым территориям,  все работы завершены в запланированные сроки.  Благоустройство дворовых территорий проводилось в соответствии с паспортами «Планировочного решения и благоустройства территории».  При благоустройстве учитывались пожелания жителей, в т. ч  устройство новых асфальтовых пешеходных дорожек, разбивка новых цветников, установка ограждений.

Школьные территории

В 2014 году выполнено  благоустройство по 5 объектам.

Выделено финансирование на сумму 26,3 млн. руб.

Все работы завершены в запланированные сроки по 5  школьным территориям: ул. Чистова д.10А, 7-я ул., Текстильщиков д.4А, Волжский бульвар д.16 к.2, ул. Люблинская  д.45 кор.1, 1-я ул. Текстильщик д.11. при благоустройстве проведены работы по реконструкции прогулочных и детских площадок, в т.ч. с установкой новых малых архитектурных форм, ремонту асфальто-бетонного покрытия, замене бортового камня, посадке кустарников и устройству цветников.

Работы по благоустройству района

Произведены работы по:

Установке  980 п.м. ограждения по 6 дворовым территориям.

Текущий ремонт асфальтового покрытия большими картами 3510 кв.м на 6 дворовых территориях.

Установке ограничительных столбиков 168 шт. по 12 адресам.

Установке МАФ  5 шт. по ул. Саратовская д. 8/1.

5. Коммунальная техника.

На 17.02.2015г  в ГБУ «Жилищник района Текстильщики»  числиться на балансе 97 единиц  коммунальной техники. Из них:

12 единиц летней,

11 единиц не являются уборочными (катки, фрезы, вышки, илососы, компрессора)

76 единиц зимней.

В вахте 72 водителя, механизатора  51. Работает в день 21 в ночь из 5 на больничном.

7. Сведения по кадрам.

С 01.02.2015 в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Текстильщики» введено новое штатное расписание, на основании которого  штатная численность сотрудников в зимний период  составляет 1136 человек, в летний период 980 человек.

По  состоянию  на  17.02.2015г.   количество  работающих  составляет  -  923 человека.

По совмещению  профессий работает   64  человека.

Итого на 17.02.2015 г. в ГБУ «Жилищник района Текстильщики» с учетом внутреннего совмещения занято 987 ставок.

В настоящее время вакантными остается 149 ставок.

В  целях  обеспечения  комплексного  содержания  многоквартирных  домов  и  территорий  района  Текстильщики,  повышения  качества  предоставления  услуг,  ГБУ  «Жилищник  района  Текстильщики»  постоянно  осуществляет  мероприятия  по  набору  кадров  на  вакантные  места:

-  115  человек  (граждане  Узбекистана  по  квоте),    50 человек  получили разрешение  в  УФМС  России  по  г. Москве и  оформлены  на  работу;  на  33 человек    поданы  необходимые  документы  для  оформления разрешения на работу  в  УФМС.

-  заключены  договоры  о  кадровом  сотрудничестве  с  рядом  учебных  заведений;

-  размещена  информация  о  вакансиях  на  единых  платежных  документах,  а  также  на  информационных  стендах  района;

- ГБУ  «Жилищник  района  Текстильщики»  рассмотрело обращение  исполняющего  обязанности  руководителя  Департамента  труда  и  занятости  населения  города  Москвы  А.В. Кудряшова  от  06  августа  2014г.   и  готово  принять  на работу  граждан  Украины  (имеющих   статус  беженца)  при  условии  соблюдения  ими  действующего  законодательства  Российской  Федерации  по  следующим  вакансиям:  дворники-60 человек,  уборщики служебных помещений - 70 человек;

-  ГБУ  «Жилищник  района  Текстильщики»  готово  сотрудничать  со  Службой  социальной  адаптации  Люблино  и  принять  на  работу  (по  реабилитации)  граждан  РФ  дворниками  и  уборщиками;

-  размещены  объявления  на  сайтах:  Авито.ru.,  ПГУ.  МОС. ru,  Суперджоб. ru   на  вакансии  дворников,  уборщиков.

Кадровая  служба  ГБУ  «Жилищник  района  Текстильщики»  продолжает  работу  по  оповещению  населения  района  Текстильщики  о  наборе  кадров,  находится  в  постоянном  контакте  с  центром  занятости  и  учебными  заведениями.

8. Работа с должниками по ЖКУ.

За 2014 год общая задолженность жителей района за жилищно-коммунальные услуги снизилась со 126 миллионов 743 тысяч 905 рублей 93 копеек до 96 миллионов 513 тысяч 913 рублей 05 копеек. Снижение произошло на 30 миллионов 229 тысяч 992 рубля 88 копеек.

В 2014 году подано 891 исковое заявление в суды на взыскание задолженности на общую сумму 52 миллиона 583 тысячи 456 рублей 36 копеек.

Службой судебных приставов-исполнителей за 2014 год было взыскано в счет погашения задолженности 1 миллион 187 тысяч 576 рублей 54 копейки.

От банков за 2014 год было перечислено 665 тысяч 933 рубля 39 копеек по удовлетворенным исковым заявлениям.

В 2014 году ГБУ «МФЦ района Текстильщики» произведено списание долговых обязательств по лицевым счетам, по которым истек срок исковой давности в общей сумме 21 миллион 781 тысячу 129 рублей 56 копеек.

Руководитель 								Д.В. Янишевский